Тестирование QA



Отчет о тестировании платформы Бамблби

Оглавление

[1. Информация о проекте.](#_Toc110468549)

[2. Команда теcтировщиков.](#_Toc110468550)

[3. Описание процесса тестирования.](#_Toc110468551)

[4. Краткое описание](#_Toc110468552)

[5. Расписание](#_Toc110468553)

[6. Статистика по дефектам ,](#_Toc110468554)

[7. Список новых дефектов](#_Toc110468555)

[8. Качество объектов тестирования](#_Toc110468556)

[9. Рекомендации](#_Toc110468557)

[10. ПРИЛОЖЕНИЯ](#_Toc110468558)

# Информация о проекте.

Основная задача – функциональное тестирование платформы Бамблби. В даном отчете представлена информация про команду тестирования, сроки, а так же статистика по найденным дефектам и составленной тестовой документации.

# Команда теcтировщиков.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | функционал |
| Петрова Наталия Евгеньевна | Ведущий специалист | Реистрация, авторизация |
| Иванов Иван Иванович | Младший специалист | Основной функционал |

# Описание процесса тестирования.

Тестовое окружение, на котором проводилось тестирование:

* Windows 10, Google Chrome Версия 103.0.5060.134
* Android: Google Chrome

Версия приложения, на которой проводилось тестирование: release - 1.1 <https://qa.neapro.site/>

Во время тестирования использовались следующие инструменты:

* DevTools
* Word, Exel

Тестовая документация, используемая на проекте:

* Чек-лист
* Баг-репорт
* Тест-план
* Тест-кейс

# Краткое описание

Версия release 1.1 содержит 10 дефектов, два из них критических. Отсутствует кнопка «Войти», кнопка «Регистрация».

# Расписание

Сроки проведения тестирования 25.07.2022 – 08.08.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Время на тестирование | Дата начала | Дата завершения | Ответственный |
| Петрова Наталия Евгеньевна | 50 часов | 25.07.2022 | 02.08.2022 | Сидоров Петр Николаевич |
| Иванов Иван Иванович | 44 часов | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Сидоров Петр Николаевич |

# Статистика по дефектам ,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Bug description | Status | Priority |
| Bg-01 | Не открывается главная страница сайта | new | High |
| Bg-02 | Отсутствует кнопка Войти | new | High |
| Bg-03 | Отсутствует кнопка Регистрация | new | High |
| Bg-04 | Не поступает письмо о восстановлении пароля на почту | new | High |
| Bg-05 | В карусели курсов не отображаются названия курсов | new | Medium |
| Bg-06 | В карусели курсов не отображаются названия разработчиков | new | Medium |
| Bg-07 | В карусели курсов не отображается количество часов | new | Medium |
| Bg-08 | Не активен выпадающий список Категория в Личном кабинете | new | Low |

# Список новых дефектов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Bug description | Status | Priority |
| Bg-08 | Не активен выпадающий список Категория в Личном кабинете | new | Low |

# Качество объектов тестирования

Имеются критические дефекты. На текущий момент сайт не может быть отдан в релиз. Необходимы правки основного функционала. Так же необходимы макеты экрана сайта. В результате проведения тестирования:

66% - passed

16% - blocked

18% - passed

# Рекомендации

Требуется добавить главную страницу сайта, кнопку «Регистрация».

# ПРИЛОЖЕНИЯ